Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 02.12.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| |  |  | | --- | --- | | 10:50 – 12:30 | Ho cercato di fare in modo che il client potesse essere notificato dal server se il nome immesso fosse già utilizzato. | | 13:15 – 15:30 | Ho continuato a cercare di risolvere il problema. | | 15:30 – 16:00 | Ho fatto la documentazione | | 16:00 – 16:15 | Ho continuato a cercare di risolvere il problema. | | 16:15 – 16:30 | Ho fatto il diario e il git. | |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato un problema il quale non sono riuscito a risolvere.  Inizialmente dovevo fare in modo che il client ricevesse il messaggio d’errore che il nome inserito era già esistente. Il client riceveva il messaggio scritto nel terminale, ma non riusciva ad intercettarlo per poterlo analizzare.  Andando avanti ho riscontrato un secondo problema. Non so perché, ma il server non riceveva sempre i pacchetti spediti, ma solo determinati pacchetti messi in una certa posizione del codice (anche se magari quello non eseguito era a poche linee di codice sopra quello eseguito, ed in mezzo non c’era nulla che potesse dare disturbi, se non piccole operazioni non inerenti alla connessione).  Purtroppo non sono riuscito a risolvere nessuno dei 2 problemi creatisi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| I problemi incontrati stanno rallentando la mia scaletta, quindi sono indietro. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Risolvere i problemi riscontrati. |