Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 07.10.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho messo apposto ciò che il docente mi ha fatto notare riguardo la documentazione ed il GANTT. Dopo sono riuscito a definire come devono parlare server e client. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Secondo la pianificazione mi ritrovo dove dovrei essere (anche se la parte di gestione di più player deve essere rivista e ottimizzata), sono riuscito a definire come parlano server e client ed il server riesce ad eseguire comandi digitati dai giocatori. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Ottimiazzare la gestione dei player e ricercare l’implementazione delle interfacce |