Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 23.09.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho fatto i test case e sistemato qualche errore negli Use case. Apportato delle precisazioni al GANTT e iniziato a programmare la parte della connessione al server |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Secondo la pianificazione mi ritrovo dove dovrei essere, perché ho già definito quale linguaggio e come devono comunicare il server e i client, devo solo attuare queste conoscenze. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Avere il server che gestisce più giocatori simultaneamente e poter fare eseguire azioni al server da parte dei giocatori. |