Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 30.09.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho corretto l’use case ed ho iniziato a scrivere parte dell’abstract e dell’analisi del dominio. Ed ho apportato delle modifiche al GANTT poiché inesatto. Ho anche fatto la progettazione delle interfacce grafiche. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Dato che la pianificazione è cambiata mi trovo dove dovrei essere, ho fatto il design della pagina del gioco ed ho iniziato a definire le comunicazioni tra client e server. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Entro la fine del prossimo giovedì devo aver capito come funzionano le thread in Java e come funzionano le GUI. |